PRD2018-G15 11.23正式评审修改意见整理

按照会议录音的顺序整理，有些地方不是很清楚是讲到了哪个部分，就只是记下来修改的要求。

* 不涵盖这些的就配不起来（录音的最开始部分，不是很清楚是在讲到了哪）
* 人员：

本项目中并没有多少开发人员，不需要写那么多开发人员

要说项目组人员，不是开发人员

* PPT：前面部分的字体颜色需要修改，比如亮黄色（讲完人员职责后）
* 网站用户： 用户要阐述明确，要说明是具体一个什么样的用户（比如网站是偏专业性的，那得什么什么样的专业的用户）
* 会议纪要：开会时候，会议纪要里，每个组员要对自己的工作做一个大概的汇报，然后是组长的评审啥的，还有其他同学对其他同学的评价
* 任务考核：要明确任务，落实到人，以及验收的完成时间和提交完成的标志（比如文档）
* 对于需求工程项目计划的更改，在任务里要写明确是需求工程项目计划。不能概述
* WBS
* 概要设计属于软件设计了，在工作上属于超纲了。设计要删掉
* Wbs颜色设计略有不合理
* 评审不能叫阶段评审，直接按照计划中的里程碑把每次正式的评审直接加上去
* 收尾有验收的过程，配置提交，最终的评审会，总结会，散伙会，还有项目计划的冻结
* teambuilding可以放在项目控制里面，也可以放在收尾来一次单独的散伙饭
* 之前的反转课堂如果是想加进去，只能放在启动的培训里
* 会议和teambuilding要分开，
* 甘特图：甘特图要跟wbs吻合上去，需要添加里程碑
* 人力资源图：每个阶段的分解不均衡，看任务分解是否是记录错误，如果是那就更改人力资源图。如果不是记录错误，那以后分配任务时，这种不均衡以后要避免，