**第六周：**

郑友璐：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任务安排** | **实际完成时间** | **截至时间** |
| 甘特图修改 |  | 2018年11月4日中午12：00 |
| WBS图修改 |  | 2018年11月4日中午12：00 |
| OBS图修改 |  | 2018年11月4日中午12：00 |
| 项目计划阶段评审PPT修改 |  | 2018年11月4日中午12：00 |

吴浩伟：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任务安排** | **实际完成时间** | **截至时间** |
| 第五周翻转PPT的修改 |  | 2018年11月4日中午12：00 |
| 《需求项目计划》（协同吴子乔）修改 |  | 2018年11月4日中午12：00 |
| 《项目计划》（协同吴子乔）修改 |  | 2018年11月4日中午12：00 |
| 《需求工程计划》（协同吴子乔）修改 |  | 2018年11月4日中午12：00 |

吴子乔：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任务安排** | **实际完成时间** | **截至时间** |
| 《需求项目计划》修改 |  | 2018年11月4日中午12：00 |
| 《项目计划》修改 |  | 2018年11月4日中午12：00 |
| 《需求工程计划》修改 |  | 2018年11月4日中午12：00 |

陈栩：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任务安排** | **实际完成时间** | **截至时间** |
| 第六周翻转PPT的制作 |  | 2018年11月4日中午12：00 |

石梦韬：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任务安排** | **实际完成时间** | **截至时间** |
| 《QA计划》修改 |  | 2018年11月4日中午12：00 |
| 甘特图（协同郑友璐）修改 |  | 2018年11月4日中午12：00 |
| WBS图（协同郑友璐）修改 |  | 2018年11月5日晚上9：00 |
| OBS图（协同郑友璐）修改 |  | 2018年11月5日晚上9：00 |
| 项目计划阶段评审PPT（协同郑友璐）修改 |  | 2018年11月5日晚上9：00 |