**第十二周：**

郑友璐：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任务安排** | **实际完成时间** | **截至时间** |
| 甘特图的修改 |  | 2018年12月16日晚上21：00 |
| 翻转PPT的修改 |  | 2018年12月16日晚上21：00 |
| 禅道软件的使用 |  | 2018年12月16日晚上21：00 |

吴浩伟：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任务安排** | **实际完成时间** | **截至时间** |
| 软件需求规格说明书SRS制作 |  | 2018年12月16日晚上21：00 |

吴子乔：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任务安排** | **实际完成时间** | **截至时间** |
| 软件需求规格说明书SRS制作 |  | 2018年12月16日晚上21：00 |

陈栩：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任务安排** | **实际完成时间** | **截至时间** |
| 竞品分析 |  | 2018年12月16日晚上21：00 |
| 愿景与范围文档修改及确定 |  | 2018年12月16日晚上21：00 |
| RP界面原型首页修改 |  | 2018年12月16日晚上21：00 |
| 测试用例的编写 |  | 2018年12月16日晚上21：00 |

石梦韬：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任务安排** | **实际完成时间** | **截至时间** |
| 软件需求规格说明书SRS制作 |  | 2018年12月16日晚上21：00 |