**PRD2018-G05-第五周会议记录**  |

## 会议日期 | 时间 **2018年10月25日 | 20：00-21：00**

## 会议地点 **理四一楼讨论区**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 石梦韬 | | 会议类型 | 项目组内讨论 | | 主持人 | 郑友璐，石梦韬 | | 记录员 | 石梦韬 | | 计时员 | 石梦韬 | | 会议参与者  郑友璐，吴浩伟，吴子乔，陈栩，石梦韬 |

# 议程主题

**（1）本周要完成的任务**

本周要完成的任务有：第五周翻转PPT、第四周翻转PPT的修改、项目计划和需求计划评审PPT的制作、项目章程/项目计划/需求工程计划/甘特图的修改。由于本周组员要参加信息安全竞赛和软件测试竞赛，不能在中午十二点前完成作业，本周作业组内提交时间延迟到本周五晚上六点钟。此外，本周也要简要根据技术路线简要实现H5app端和本地数据库交互（CRUD操作），在正式迭代开发前，看禅道的教学视频（2-3h）。

具体内容见《PRD2018-G05-第五周个人任务安排》

**（2）接下来开发过程任务分配**

本周不能实现敏捷开发第一轮迭代，从下周起正式开始。其中郑友璐同学担任项目经理角色，陈栩同学担当需求分析者（APP以及APP后台管理，用RP实现）、测试用例编写者的角色，吴子乔同学负责对APP界面进行实现（RP界面用H5编写），石梦韬同学担任测试主管的角色，界面数据交互以及后台管理由石梦韬，吴浩伟，郑友璐三人实现，真正的产品经理是杨枨老师。我们计划进行四次迭代，在十四周的时候结束项目。