**PRD2018-G05-第六周访谈&会议记录**  |

## 访谈日期 | 时间 **2018年11月1日 | 18：30-20：30**

## 访谈地点 理四504

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 访谈组织者 | 陈栩 | | 访谈对象 | 杨枨老师 | | 主持人 | 郑友璐 | | 记录员 | 石梦韬 | | 计时员 | 石梦韬 | | 访谈参与者  郑友璐，吴浩伟，吴子乔，陈栩，石梦韬 |

# 议程主题

**（1）看书以及按照书上所说的实现**

在之后找老师的时候，已经要准备上书上的东西，按照书上所说的照先后次序做下去。具体表现在：

之前提出的业务需求，通过加上语言的描述，形成visual & scope文档，按照书上的第五章-建立业务需求（或附录）里面的文档结构去做，用上下文图表示出来。

然后再根据上下文图画出use-case图，画完后分解图，变成用户需求。

系统的目标用户有很多，钓鱼发烧友、渔具店老板、渔场老板、系统运行维护员/系统管理员，需要对这些用户进行分类。系统还要进行升级、维护。

根据之前所做的工作，逐渐形成SRS文档。

**（2）本周要完成的任务**

本周要完成的任务有：修改上一周翻转PPT、翻转PPT、修改之前的文档和各种图（QA计划、甘特图、需求工程计划等）。

具体任务安排见《RRD2018-G05-第六周个人任务安排》

**（3）变更说明**

根据杨老师的要求，一定要把需求确定好才能进入代码实现阶段，小组成员经过投票之后，决定按照杨老师所说的一步一步去做（瀑布阶段），以下方面会受到影响：

对于要求的文档，可能要写的先写上去，对于老师说的不需要的文档，再进行删除。

对于每周的会议，周四晚上的会议照常进行，原定于周一晚上评审的会议取消，周六上午9：00小组成员一起到图书馆完成本周的任务，能早点完成就早点结束，并在结束的时候召开评审/总结会议，从下周正式开始。