**PRD2018-G05-第十一周会议记录**  |

## 会议日期 | 时间 **2018年12月6日 |****20：00-20：45**

## 会议地点 **理四一楼讨论区**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 石梦韬 | | 会议类型 | 项目组内会议 | | 主持人 | 郑友璐，石梦韬 | | 记录员 | 石梦韬 | | 计时员 | 石梦韬 | | 会议参与者  郑友璐，吴浩伟，吴子乔，陈栩，石梦韬 |

# 议程主题

**（1）本周要完成的任务**

本周要完成的任务以及某些任务要求如下：

**翻转PPT的制作：**目前不确定是下周上台讲PPT还是后一周上台讲，先制作UML基础III：对象图、构件图、包图的翻转PPT。

**SRS需求规格说明书：**模板为SPP模板，对于可以确定的需求（用户登录，首页地点的建立等），先从这地方入手，具体展开内容撰写，写多少交多少，先交初稿。

**甘特图：**还需要进行修改，修改完全之后每周根据实际任务情况进行更新。

**（策划）方案计划的修改：**根据杨枨老师提出活动计划建议再次进行修改。其中，填写“没有参与钓鱼活动”等许多没有可以作为无效问卷，干系人全部改成具体的干系人，调研经费根据实际开展情况填写。

**界面原型的修改：**根据杨枨老师提出界面原型的要求再次进行修改。针对于渔具店，只有对渔具店的介绍，所有地点也按照相同的方式进行安排，都改成动态评价，信息只有名字和地理位置。

**需求变更委员会：**在周六集体讨论工作的时候再进行确定。

**具体任务及分工**见《PRD2018-G05-第十一周个人任务安排》

此外，本周周末原定计划进行一次Team Building，进行钓鱼，可能会因为周末两天下雨下雪的天气以及杨枨老师Team Building不参加取消。

**（2）下次会议以及访谈安排情况**

下次会议时间和会议内容作如下安排：

**会议时间：**正式定为周六（2018/12/8）上午8：00，若发生特殊情况，会议时间再根据实际情况进行调整。

**会议内容：**小组成员合作完成本周的任务，并对本周所做的任务进行评审。

下次访谈需要找一些用户代表来访谈，访谈人员和访谈时间作如下安排：

**访谈人员：**①罗荣良老师，②胡隽老师，③吴明晖老师，④柯海丰老师

**访谈时间：**①下周二下午下课后，②下周一下午下课后，③④下周一二其余空闲时间，若没有则选择下周其它时间

**访谈内容：**让这些老师填写问卷，询问一些关于钓鱼的需求，并询问这些老师是否愿意当用户代表（①②的用户代表为渔乐生活后台管理员，③④的用户代表为钓鱼爱好者），如果愿意确认需求文档以及界面风格。

**（3）项目过程变更情况或一些新的要求**

项目在之后开展的过程中暂时没有出现任何比较明显的变更。