**PRD2018-G05-第十三周会议记录2&十四周会议记录1**  |

## 会议日期 | 时间 **2018年12月24日 |****18：30-19：30**

## 会议地点 **理四一楼讨论区**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 石梦韬 | | 会议类型 | 项目组内会议 | | 主持人 | 郑友璐，石梦韬 | | 记录员 | 石梦韬 | | 计时员 | 石梦韬 | | 会议参与者  郑友璐，吴浩伟，吴子乔，陈栩，石梦韬 |

# 议程主题

**（1）本周任务的完成情况**

本周任务的完成情况以及一些新的任务及要求如下：

**SRS需求规格说明书：**基本完成，有些新加的功能点等周日评审完毕后再添加。

**界面原型：**管理端大致完成，细节上需要再进行细化；用户端完成了大部分，对于有些部分的功能细节仍需进行细化，但是有些功能需要继续添加上去。

**概要设计：**完成产品概要性的设计，需要文档上面放上一定数量的UML图。

**数据字典：**对于用户端的已经写了一部分，管理端仍然需要补充。

这周若存在其余空闲用来完善成果时间，则完善之前所做的成果。

**绩效考评**见《PRD2018-G05-第十三周绩效考评》

**任务分配**见《PRD2018-G05-第十四周任务分配》

**（2）下次会议安排情况**

下次会议时间和会议内容作如下安排：

**会议时间：**正式定为周日（2018/12/30）早上8：00，若发生特殊情况，会议时间再根据实际情况进行调整。

**会议内容：**SRS、用户手册、测试样例等任务成果评审。

**（3）项目过程变更情况或一些新的要求**

项目在之后开展的过程中出现以下变更：

**上周评审会议与这周任务布置会议合并：**十三周的评审会议和十四周的任务布置会议合并，十四周即这周四晚上的会议取消。