**PRD2018-G05-第十五周会议记录2**  |

## 会议日期 | 时间 **2019年1月5日 |****18：00-21：00**

## 会议地点 **理四一楼讨论区**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 石梦韬 | | 会议类型 | 项目组内会议 | | 主持人 | 郑友璐，石梦韬 | | 记录员 | 石梦韬 | | 计时员 | 石梦韬 | | 会议参与者  郑友璐，吴浩伟，吴子乔，陈栩，石梦韬 |

# 议程主题

**（1）本周任务的完成情况**

本周任务的完成情况以及部分待修改的地方如下：

**SRS需求规格说明书：**产品面向的用户群体，产品范围，产品的功能性需求，产品的非功能性需求需要更新，界面原型，数据字典需要补充

**界面模型：**针对于管理端，在之前的基础上，删除一些不是很必要的筛选条件，在功能描述方面，表格的表头上尽量简短，增加页面关联跳转，修改页码的跳转，对于所有删除和恢复标签界面，合并成一个界面。

针对于用户端：完善了用户在交流沟通部分的内容，完善了关于标签反馈，动态反馈，用户反馈，群聊反馈以及活动反馈，完善了系统设置和用户个人中心的内容。

**甘特图：**在之前的基础上进行改进，并添加本周已经完成的任务。

**绩效考评**见《PRD2018-G05-第十五周绩效考评》

**（2）下次会议安排情况**

下次会议时间和会议内容作如下安排：

**会议时间：**正式定为周四（2019/1/10）晚上8：00，若发生特殊情况，会议时间再根据实际情况进行调整。

**会议内容：**布置下周要完成的任务。

**（3）项目过程变更情况或一些新的要求**

项目在之后开展的过程中暂时没有出现任何比较明显的变更。

**（4）会议过程当中产生的冲突**

在会议过程当中，产生了一个冲突：组长希望通过这次的评审，能将所有的功能都确定下来，并想一次性把所有SRS的用例说明都进行确定和更改，并在下次评审前改完，但是吴浩伟组员认为直接确定所有功能对他所做的成果有着非常大的变动，他需要根据用例说明和界面原型的界面以及数据字典进行比对，要一点一点改，通过一点评审的时间是弄不完的，但是他愿意投入接下来的时间去修改他所做的部分。最后由陈栩同学解决冲突，她认为接下来项目的过程中还是遵从吴浩伟同学的想法，一点一点地进行修改，而不是一口气把全部地改完。