**PRD2018-G05-第十六周会议记录4&文档评审会议**  |

## 会议日期 | 时间 **2019年1月12日 |****16：00-20：30**

## 会议地点 **理四一楼讨论区（16：00-17：30）|理四-221（18：00-20：30）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 石梦韬 | | 会议类型 | 项目组内会议 | | 主持人 | 郑友璐，石梦韬 | | 记录员 | 石梦韬 | | 计时员 | 石梦韬 | | 会议参与者  郑友璐，吴浩伟，吴子乔，陈栩，石梦韬 |

# 议程主题

**（1）评审结果及待改进的地方**

从下午四点开始，对之前所作的成果进行了评审。评审结果以及部分待变更的地方具体描述如下：

**可行性分析计划：**通过评审。

**团队协议：**通过评审。

**项目章程：**通过评审。项目结束时间统一成2019/01/25。

**项目计划：**通过评审。分为总体项目计划与需求项目计划。各个子计划注意项目结束时间，子计划名称中带有“总体”两个字属于总体项目计划，带有“需求”两个字属于需求项目计划，其余在总体项目计划与需求项目计划里面都存在。子计划包括：

**范围管理计划：**删除培训计划。

**成本管理计划：**单位时间件数进行修改。

**质量管理计划：**完成日期进行修改。

**人力资源管理计划：**没有待修改的地方。

**风险管理计划：**需求变更、SRS延期等风险加上去，需求变更拒绝，在发生的地方可以不写。

**沟通管理计划：**没有待修改的地方。

**采购管理计划：**没有待修改的地方。

**干系人管理计划：**侯宏仑老师的邮箱进行修改。

**OBS图：**通过评审。

**需求工程计划：**通过评审。

**QA计划：**通过评审。正式发布版本进行修改。

**愿景与范围文档：**通过评审。删除掉参与者。

**用户群分类：**通过评审。但加上目录页。

**用户代表确认：**通过评审。

**JAD会议总结：**通过评审。

**需求规格说明书：**部分地方未评审，其余通过评审。其中SRS里面各个部分确定之后加上超链接。对打分表进行更新，添加活动、标签有一些地方可以添加通信图。非功能性需求软硬件环境需求去掉优先级。数据字典需要进行更新，界面规格要进行修改。

**数据字典：**管理端未评审，用户端通过评审。

**优先级打分：**通过评审。参考资料编号用英文的括号。

**用户手册：**管理端未评审，用户端通过评审。软硬件环境需求去掉优先级。

**测试用例：**管理端未评审，用户端通过评审。

**SRS界面规格：**管理端与用户端通过评审，但管理端界面需要更新。

**需求变更申请：**通过评审。

**CCB成立会议记录：**通过评审。但是成员需要再增加组长。

**需求变更文档：**通过评审。其中变更需要给开发者发一份，开发者给成本和风险进行打分。

**CCB章程：**通过评审。

**需求跟踪矩阵：**通过评审。

**ER图：**通过评审。但是id（每张表都必须通过编号标识）无法去掉。

**系统设计与开发：**通过评审。

**数据库设计：**通过评审。

**系统维护计划：**通过评审。其中编号需要缩进。

**培训计划**：通过评审。

**测试计划：**通过评审。

**安装部署计划：**通过评审。

**项目总结报告：**通过评审。其中每个人的个人总结400字需要另外再加上。

**概要设计：**通过评审。但二级目录需要补全。

**（2）项目过程变更情况或一些新的要求**

项目在之后开展的过程中暂时没有出现任何比较明显的变更。