|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **小组编号：** | **G01** |
| 会议时间： 2019年1 月10 日 21时10 分 —— 22时04 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 弘毅B1-616寝室 | | | | | | | | |
| 会议名称： G01-SRS-组内评审 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 陈铉文、章奇妙、张威杰、于坤、刘值成 | | | | | | | |
| 缺席人员： | 无 | | | | | | | |
| 记录人： 章奇妙 | | | | | | | | |
| 主持人： 陈铉文 | | | | | | | | |
| 会议内容：   1. 评审了SRS评审PPT，提出了以下问题 2. 用户代表的选择理由没有提及 3. 用户逻辑分类中的任务负责人应修改为项目成员 4. 界面原型PPT使用最新的界面截图 5. 用例图更新 6. 用例场景截图更新 7. JAD会议记录中出现错别字 8. 数据字典添加来源 9. 运行环境中的硬件环境修改 10. 部署图修改 11. 测试用例截图更新 12. 用户手册截图更新   负责人：陈铉文 截止时间：2019年1月11日 16:00   1. 评审了用例场景 2. 需要制作超链接 3. 根据界面原型对比现有的用例场景并进行修改 4. 填写优先级 5. 重新整合   负责人：张威杰、于坤 截止时间：2019年1月11日 12:00   1. 评审了测试用例 2. 根据用例场景补充测试用例   负责人：章奇妙 截止时间：2019年1月11日 12:00   1. 评审了用户手册 2. 修改用户手册文档，去除一些意义不明的部分   负责人：于坤 截止时间：2019年1月11日 12:00   1. 评审了界面原型 2. 管理员界面功能讨论 3. 用户界面需要重新修改   负责人：刘值成 截止时间：2019年1月11日 12:00 | | | | | | | | |