|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **小组编号：** | **G01** |
| 会议时间： 2018 年 11月 03日 8时 00分 —— 8时 10分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 钉钉线上会议 | | | | | | | | |
| 会议名称： G01-第十二次-项目计划会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 陈铉文、章奇妙、张威杰、于坤、刘值成 | | | | | | | |
| 缺席人员： | 无 | | | | | | | |
| 记录人：章奇妙 | | | | | | | | |
| 主持人：陈铉文 | | | | | | | | |
| 会议内容：   1. 检查成本管理计划、沟通管理计划 2. 检查新会议记录模板 3. 检查UML基础Ⅰ修改 4. 检查风险管理计划 5. 检查小组PPT问题 | | | | | | | | |

任务检查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名 | 主要负责人 | 截止时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 延期日期 |
| 成本管理计划 | 章奇妙 | 11.02星期五晚上8：00 | 是 |  |  |
| 沟通管理计划 | 章奇妙 | 11.02星期五晚上8：00 | 是 |  |  |
| 风险管理计划 | 陈铉文 | 11.02星期五晚上8：00 | 是 |  |  |
| UML基础Ⅰ修改 | 张威杰 | 11.02星期五晚上8：00 | 是 |  |  |
| 小组PPT问题 | 于坤 | 11.02星期五晚上8：00 | 是 |  |  |
| UML基础Ⅱ界面原型PPT | 刘值成 | 11.04星期天中午12：00 | 是 |  |  |