|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **小组编号：** | **G01** |
| 会议时间： 2018 年 10月 17 日22 时 30分 —— 22时 40分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 弘毅B1-616寝室 | | | | | | | | |
| 会议名称： G01-第七次-项目计划会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 陈铉文、刘值成、章奇妙、张威杰、于坤 | | | | | | | |
| 缺席人员： | 无 | | | | | | | |
| 记录人： 章奇妙 | | | | | | | | |
| 主持人： 陈铉文 | | | | | | | | |
| 会议内容：   1. 经济可行性（人力成本计算更新）——章奇妙   截止日期：10.19星期五晚上8：00   1. 项目章程——刘值成   截止日期：10.20晚上8：00   1. 检查需求项目计划工程文档 2. UML概述PPT修改。——陈铉文   截止日期：10.19星期六晚上8：00 | | | | | | | | |

任务检查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名 | 主要负责人 | 截止时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 延期日期 |
| UML概述PPT | 陈铉文 | 10.14 12：00 | 是 |  |  |
| 文档标准变更并完善 | 于坤 | 10.14 12：00 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |