|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **小组编号：** | **G01** |
| 会议时间： 2018 年 9 月 27 日 19 时 30 分 —— 21时15 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 弘毅楼B1-616寝室 | | | | | | | | |
| 会议名称： G01-第三次-项目计划会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 陈铉文，刘值成，张威杰，章奇妙，于坤 | | | | | | | |
| 缺席人员： | 无 | | | | | | | |
| 记录人：章奇妙 | | | | | | | | |
| 主持人：陈铉文 | | | | | | | | |
| 讨论事项及其他：   1. 项目文档标准定为GB856T-88 2. 软件需求工程项目计划讨论 3. 软件需求工程项目计划任务分配    1. 章奇妙-范围管理计划、成本管理计划。    2. 张威杰-质量管理计划、沟通管理计划    3. 于坤-风险管理计划、文档合并完善    4. 刘值成-配置系统管理    5. 陈铉文-WBS、OBS、时间管理计划   以上任务截止时间均为：9.29星期六晚上8：00  文档合并完善任务截止时间为：9.30星期天12：00   1. LOGO设计制作——刘值成。截止时间：9.30星期天12：00 | | | | | | | | |

任务检查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名 | 主要负责人 | 截止时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 延期日期 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |