|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **小组编号：** | **G01** |
| 会议时间： 2018 年 10月 24 日 22时 40分 —— 23时 00分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 弘毅B1-616寝室 | | | | | | | | |
| 会议名称： G01-第九次-项目计划会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 陈铉文、章奇妙、张威杰、于坤、刘值成 | | | | | | | |
| 缺席人员： | 无 | | | | | | | |
| 记录人： 章奇妙 | | | | | | | | |
| 主持人： 陈铉文 | | | | | | | | |
| 会议内容：   1. UML工具：Rational RosePPT修改——章奇妙   截止日期：10.27星期六晚上8：00   1. 业务需求文档——陈铉文   截止日期：10.27星期六晚上8：00   1. 用户需求文档——于坤   截止日期：10.27星期六晚上8：00   1. 检查项目总体计划 2. 检查用例图 | | | | | | | | |

任务检查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名 | 主要负责人 | 截止时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 延期日期 |
| 项目总体计划 | 陈铉文、于坤 | 10.21 12：00 | 是 |  |  |
| 用例图 | 张威杰 | 10.21 12：00 | 是 |  |  |
| UML工具介绍PPT | 章奇妙 | 10.21 12：00 | 是 |  |  |