|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **小组编号：** | **G01** |
| 会议时间： 2019 年 1月 9 日18 时 20分 —— 18时 30分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 弘毅B1——616寝室 | | | | | | | | |
| 会议名称： G01-第二十五次-小组会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 陈铉文、张威杰、章奇妙、于坤、刘值成 | | | | | | | |
| 缺席人员： | 无 | | | | | | | |
| 记录人： 章奇妙 | | | | | | | | |
| 主持人： 陈铉文 | | | | | | | | |
| 会议内容：   1. 讨论了SRS评审时间 2. 讨论了需求变更 3. 修改界面原型   负责人：刘值成   1. 修改测试用例   负责人：章奇妙   1. 修改数据字典、ER图   负责人：张威杰   1. 修改用例场景   负责人：于坤   1. 修改用户手册   负责人：于坤 协助者：章奇妙、张威杰、陈铉文   1. 概要设计说明   负责人：陈铉文   1. 测试计划   负责人：章奇妙   1. 部署计划   负责人：张威杰   1. 培训计划   负责人：于坤   1. 系统维护计划   负责人：刘值成   1. 个人总结   负责人：全组成员   1. 项目总结报告   负责人：陈铉文   1. 评审PPT制作   负责人：陈铉文   1. 填写本周绩效   负责人：全组成员   1. git更新   负责人：刘值成 | | | | | | | | |