|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **小组编号：** | **G01** |
| 会议时间： 2018 年 10 月 10 日 19 时 30 分 —— 19 时40 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 弘毅楼B1-616寝室 | | | | | | | | |
| 会议名称： G01-第五次-项目计划会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 陈铉文，刘值成，张威杰，章奇妙，于坤 | | | | | | | |
| 缺席人员： | 无 | | | | | | | |
| 记录人：章奇妙 | | | | | | | | |
| 主持人：陈铉文 | | | | | | | | |
| 会议内容：   1. 注册博客园账号——全体成员。检查：陈铉文。截止日期：会议结束后。 2. 文档标准变更。新标准寻找——于坤。截止日期：10.12星期五晚上8：00 3. 基于项目的案例教学系统代码修改bug运行-张威杰、陈铉文   截止日期：10.13星期六晚上8：00. | | | | | | | | |

任务检查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名 | 主要负责人 | 截止时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 延期日期 |
| 博客园注册 | 陈铉文 | 10.10晚7：40 | 是 |  |  |
| 现有系统分析 | 张威杰 | 10.05晚10：00 | 是 |  |  |
| 经济可行性 | 章奇妙 | 10.05晚10：00 | 是 |  |  |
| 社会可行性 | 章奇妙 | 10.05晚10：00 | 是 |  |  |
| 技术可行性 | 陈铉文 | 10.05晚10：00 | 是 |  |  |
| 操作可行性 | 陈铉文 | 10.05晚10：00 | 是 |  |  |
| 版本命名规范 | 刘值成 | 10.05晚10：00 | 是 |  |  |
| 文档整理 | 于坤 | 10.06晚10：00 | 是 |  |  |