|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **小组编号：** | **G01** |
| 会议时间：2018 年 10月 19日 16时 30分 —— 16时 40分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 弘毅B1——616寝室 | | | | | | | | |
| 会议名称： G01-第八次-项目计划会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 陈铉文、章奇妙、刘值成、张威杰、于坤 | | | | | | | |
| 缺席人员： | 无 | | | | | | | |
| 记录人： 章奇妙 | | | | | | | | |
| 主持人： 陈铉文 | | | | | | | | |
| 会议内容：   1. 项目总体计划——陈铉文、于坤   截止日期：10.21星期天中午12：00   1. 用例图——张威杰   截止日期：10.21星期天中午12：00   1. 检查UML概述PPT修改 2. 检查经济可行性 | | | | | | | | |

任务检查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名 | 主要负责人 | 截止时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 延期日期 |
| UML概述PPT修改 | 陈铉文 | 10.19晚8：00 | 是 |  |  |
| 经济可行性 | 章奇妙 | 10.19晚8：00 | 是 |  |  |
| UML工具介绍PPT | 章奇妙 | 10.21 12：00 | 是 |  |  |
| 项目章程 | 刘值成 | 10.20晚8：00 | 是 |  |  |
| 需求工程项目计划PPT制作 | 刘值成 | 10.18晚8：00 | 是 |  |  |