|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **小组编号：** | **G01** |
| 会议时间： 2018年10 月 13 日 9时 30分 —— 9时 35分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 弘毅楼B1-616寝室 | | | | | | | | |
| 会议名称： G01-第六次-项目计划会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 陈铉文，于坤，张威杰，章奇妙，刘值成 | | | | | | | |
| 缺席人员： | 无 | | | | | | | |
| 记录人： 章奇妙 | | | | | | | | |
| 主持人： 陈铉文 | | | | | | | | |
| 会议内容：   1. 可行性分析文档检查。 2. 需求工程项目计划文档标准变更为ISO9001并完善——于坤主负责   截止日期：10.14星期天12：00   1. 需求工程项目计划PPT制作——刘值成   截止日期：10.18星期四晚8：00 | | | | | | | | |

任务检查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名 | 主要负责人 | 截止时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 延期日期 |
| 文档新标准确定 | 于坤 | 10.12晚8：00 | 是 |  |  |
| 项目程序运行调试 | 张威杰、陈铉文 | 10.13晚8：00 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |