|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **小组编号：** | **G01** |
| 会议时间： 2018 年 10月 31 日 22时 0分 —— 22时15 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 弘毅B1——616寝室 | | | | | | | | |
| 会议名称： G01-第十一次-项目计划会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 陈铉文、章奇妙、张威杰、于坤、刘值成 | | | | | | | |
| 缺席人员： | 无 | | | | | | | |
| 记录人：章奇妙 | | | | | | | | |
| 主持人：陈铉文 | | | | | | | | |
| 会议内容：   1. 成本管理计划、沟通管理计划修改——章奇妙   截止日期：11.02星期五晚上8：00   1. 会议记录模板及以往记录变更——章奇妙   截止日期：11.04星期天晚上8：00   1. UML基础Ⅰ修改——张威杰   截止日期：11.02星期五晚上8：00   1. 风险管理计划修改——陈铉文   截止日期：11.02星期五晚上8：00   1. 小组PPT问题解决——于坤   截止日期：11.02星期五晚上8：00   1. 检查QA计划 2. 熟悉新github目录结构 | | | | | | | | |

任务检查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名 | 主要负责人 | 截止时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 延期日期 |
| QA计划 | 陈铉文 | 10.28 12：00 | 是 |  |  |
| Github目录结构变更 | 刘值成 | 10.30晚8：00 | 是 |  |  |