|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **小组编号：** | **G01** |
| 会议时间： 2018年 11月 18日 10时 00分 —— 1时 30分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 弘毅楼B1——616寝室 | | | | | | | | |
| 会议名称： G01-第十五次-小组例会 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 陈铉文、章奇妙、张威杰、刘值成、于坤 | | | | | | | |
| 缺席人员： | 无 | | | | | | | |
| 记录人： 章奇妙 | | | | | | | | |
| 主持人： 陈铉文 | | | | | | | | |
| 会议内容：   1. 讨论了界面原型 2. 需求用户代表   负责人：小组每位成员。截止日期：11.24星期六晚八点   1. 讨论需求工程项目计划文档 2. 修改需求工程项目计划文档   负责人：陈铉文  要求：每位小组成员提交文档部分修改  截止日期：11.20星期二晚八点  5.确定了每周六、日早上为共同学习时间 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

任务检查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名 | 主要负责人 | 截止时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 延期日期 |
| 绘制界面原型 | 刘值成 | 11.17星期六晚八点 | 是 |  |  |
| Github结构修改 | 刘值成 | 11.14星期三晚八点 | 是 |  |  |