|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **小组编号：** | **G01** |
| 会议时间： 2018年 11月 12日 17时 16分 —— 17时 30分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 弘毅楼B1——616寝室 | | | | | | | | |
| 会议名称： G01-第十四次-小组例会 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 陈铉文、章奇妙、张威杰、刘值成、于坤 | | | | | | | |
| 缺席人员： | 无 | | | | | | | |
| 记录人： 章奇妙 | | | | | | | | |
| 主持人： 陈铉文 | | | | | | | | |
| 会议内容：   1. 检查《版本命名规范》 2. 文档提交流程及github结构修改   负责人：刘值成。截止日期：11.14星期三晚八点。   1. 讨论界面风格，画界面原型   负责人：刘值成。截止日期：11.17星期六晚八点。 | | | | | | | | |

任务检查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名 | 主要负责人 | 截止时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 延期日期 |
| 版本命名规范 | 陈铉文 | 11.09星期五晚十点 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |