|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **编号：** | **№ 0016** |
| 会议时间： 2019 年 1 月 4 日 17 时 30 分 —— 17 时50 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 弘毅楼讨论室 | | | | | | | | |
| 会议名称： PRD2018-G19-第16周会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 彭慧铭、林鑫、李逸欢、胡锦波、李梦雷 | | | | | | | |
| 记录人：彭慧铭 | | | | | | | | |
| 主持人：彭慧铭 | | | | | | | | |
| 讨论事项及其他：  上周总结+本周任务+任务分配+下周任务及分配 | | | | | | | | |

**上周总结：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 | 评价 | 返工内容 |
| SRS文档完善 | 彭慧铭 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 参考好的组进行修改。 | 完成度等级B+ | 暂无 |
| 需求变更 | 按时完成但存在不足 | 工具未全部录完 | 暂无 | 完成度等级B— | 工具录入需求 |
| 甘特图更新 | 林鑫 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |
| 基础原型界面绘制(APP) | 按时完成但存在不足 | 风格不统一 | 参造网页端 | 完成度等级B | 整体界面 |
| 用户手册 | 李梦雷 | 按时完成但存在不足 | 整体未写完 | 加强与负责原型的李逸欢交流 | 完成度等级B | 部分细节 |
| 测试用例修改 | 胡锦波 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |
| 基础原型界面绘制(网页) | 李逸欢 | 按时完成且完成的较好 | 老师提的要求 | 彭慧铭负责细节检查 | 完成度等级B+ | 细节 |

**本周任务：**

1. 基础原型界面绘制(APP)
2. 五个子计划
3. SRS文档修改完善
4. 甘特图修改
5. 基础原型界面绘制(网页)
6. 需求变更PPT

**任务分配：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | Deadline | 监督人 |
| SRS文档修改 | 彭慧铭 | 1月13日18：30 | 林鑫、李逸欢、胡锦波、李梦雷 |
| 需求变更PPT | 1月13日18：30 |
| 甘特图更新 | 林鑫 | 1月13日18：30 | 彭慧铭 |
| 基础原型界面绘制(APP) | 1月13日18：30 | 彭慧铭 |
| 基础原型界面绘制(网页) | 李逸欢 | 1月13日18：30 | 彭慧铭 |
| 五个子计划 | 胡锦波 | 1月13日18：30 | 彭慧铭 |
| 五个子计划 | 李梦雷 | 1月13日18：30 | 彭慧铭 |

**下周任务及分配：**

1. 检查评审所需文档
2. 甘特图更新
3. 基础原型界面绘制(APP)
4. 基础原型界面绘制(网页)
5. 项目总结报告
6. 经验总结

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | Deadline | 监督人 |
| 检查评审所需文档 | 彭慧铭 | 1月15日18：30 | 林鑫、李逸欢、胡锦波、李梦雷 |
| 甘特图更新 | 林鑫 | 1月15日18：30 | 彭慧铭 |
| 基础原型界面绘制(APP) | 1月15日18：30 | 彭慧铭 |
| 基础原型界面绘制(网页) | 李逸欢 | 1月15日18：30 | 彭慧铭 |
| 项目总结报告 | 胡锦波 | 1月15日18：30 | 彭慧铭 |
| 经验总结 | 李梦雷 | 1月15日18：30 | 彭慧铭 |