|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **编号：** | **№ 0010** |
| 会议时间： 2018 年 11 月 23 日 17 时 30 分 —— 17 时55 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 弘毅楼讨论室 | | | | | | | | |
| 会议名称： PRD2018-G19-第10周会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 彭慧铭、林鑫、李逸欢、胡锦波、李梦雷 | | | | | | | |
| 记录人：彭慧铭 | | | | | | | | |
| 主持人：彭慧铭 | | | | | | | | |
| 讨论事项及其他：  上周总结+本周任务+任务分配 | | | | | | | | |

**上周总结：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 | 评价 | 返工内容 |
| 可供选择的方案及最终方案定夺 | 彭慧铭 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 基本存在问题已经修改，完成度等级B | 暂无 |
| 会议记录修改及所有文档更新 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 修改配置管理流程 | 林鑫 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |
| 甘特图更新 | 按时完成且完成的较好 | 甘特图绘制有误 | 重新绘制甘特图 | 暂无 |
| 修改需求项目计划报告 | 李梦雷 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级B | 暂无 |
| 修改可行性分析报告 | 胡锦波 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级B | 暂无 |
| 修改需求项目计划PPT | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 基础原型界面绘制 | 李逸欢 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级B | 暂无 |
| 人力资源OBS图修改 | 按时完成但存在不足 | OBS图绘制不正确 | 查看资料结合杨老师的意见进行修改 | 修改OBS |
| WBS修改 | 按时完成但存在不足 | WBS图绘制不正确 | 查看资料结合杨老师的意见进行修改 | 修改WBS |

**本周任务：**

1、甘特图更新

2、基础原型界面绘制

3、项目WBS、OBS绘制

4、会议记录修改及所有文档更新

5、需求计划及PPT修改

**任务分配：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | Deadline | 监督人 |
| 需求计划及PPT修改 | 彭慧铭 | 11月25日18：30 | 林鑫、李逸欢、胡锦波、李梦雷 |
| 会议记录修改及所有文档更新 | 11月25日18：30 |
| 甘特图修改 | 林鑫 | 11月25日18：30 | 彭慧铭 |
| 项目WBS、OBS绘制 | 李逸欢 | 11月25日18：30 | 彭慧铭 |
| 暂无 |
| 原型界面绘制 | 彭慧铭 |
| 可行性分析报告修改 | 胡锦波 | 11月25日18：30 | 彭慧铭 |
| 需求计划修改 | 李梦雷 | 11月25日18：30 | 彭慧铭 |