|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **编号：** | **№ 0011** |
| 会议时间： 2018 年 11 月 30 日 17 时 30 分 —— 17 时50 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 弘毅楼讨论室 | | | | | | | | |
| 会议名称： PRD2018-G19-第11周会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 彭慧铭、林鑫、李逸欢、胡锦波、李梦雷 | | | | | | | |
| 记录人：彭慧铭 | | | | | | | | |
| 主持人：彭慧铭 | | | | | | | | |
| 讨论事项及其他：  上周总结+本周任务+任务分配+下周任务及分配 | | | | | | | | |

**上周总结：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 | 评价 | 返工内容 |
| 需求计划及PPT修改 | 彭慧铭 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 基本存在问题已经修改，完成度等级A | 暂无 |
| 会议记录修改及所有文档更新 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 修改配置管理流程 | 林鑫 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |
| 甘特图更新 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 需求计划修改 | 李梦雷 | 按时完成但存在不足 | 错别字，细节部分 | 再一次修改，并教给助教审核 | 完成度等级B | 细节修改 |
| 修改可行性分析报告 | 胡锦波 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |
| 修改需求项目计划PPT | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 基础原型界面绘制 | 李逸欢 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级B | 暂无 |
| 人力资源OBS图修改 | 按时完成但存在不足 | 暂无 | 暂无 | 修改OBS |
| WBS修改 | 按时完成但存在不足 | WBS图的数字字典 | 查看资料结合杨老师的意见进行修改 | 修改WBS |

**本周任务：**

1、甘特图更新

2、基础原型界面绘制

3、愿景文档修改

4、会议记录更新

5、需求计划及PPT修改

**任务分配：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | Deadline | 监督人 |
| 需求计划及PPT修改 | 彭慧铭 | 12月8日18：30 | 林鑫、李逸欢、胡锦波、李梦雷 |
| 会议记录修改及所有文档更新 | 12月8日18：30 |
| 甘特图更新 | 林鑫 | 12月8日18：30 | 彭慧铭 |
| 基础原型界面绘制 | 李逸欢 | 12月8日18：30 | 彭慧铭 |
| 愿景文档修改 | 胡锦波 | 12月8日18：30 | 彭慧铭 |
| 需求计划修改 | 李梦雷 | 12月8日18：30 | 彭慧铭 |

**下周任务及分配：**

1. 界面原型修改
2. SRS文档修改
3. 愿景文档修改
4. 需求计划1.0版本
5. 翻转PPT修改
6. 会议记录修改
7. 甘特图修改

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | Deadline | 监督人 |
| 需求计划1.0版本 | 彭慧铭 | 12月16日18：30 | 林鑫、李逸欢、胡锦波、李梦雷 |
| 会议记录修改 | 12月16日18：30 |
| 甘特图更新 | 林鑫 | 12月16日18：30 | 彭慧铭 |
| 界面原型修改 | 李逸欢 | 12月16日18：30 | 彭慧铭 |
| 愿景文档修改 | 胡锦波 | 12月16日18：30 | 彭慧铭 |
| SRS文档修改 | 李梦雷 | 12月16日18：30 | 彭慧铭 |
| 翻转PPT修改 | 12月16日18：30 | 彭慧铭 |